Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 24.12.2020                                         № 623                                              г. Змеиногорск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, постановлением Администрации Змеиногорского района  № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Змеиногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы согласно приложению.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Змеиногорского района от 10.10.2014 № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов ЖКХ и мероприятия по снижению затрат на коммунальные услуги в Змеиногорском районе» на 2015 - 2020 годы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Змеиногорского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам Бушуева С.М.

Глава Змеиногорского района                                                                                             Е.В. Фролов

Исп. Волженин А.Г.

8(38587)22171

# Приложение

К постановлению

Администрации Змеиногорского

района Алтайского края

от 24.12.2020 г. № 623

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" НА 2021 – 2025 ГОДЫ

## Паспорт муниципальной программы

## "Обеспечение населения Змеиногорского района

## жилищно-коммунальными услугами" на 2021 – 2025 годы

| Исполнитель программы | Отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация города Змеиногорска; Минстрой Алтайского края (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения и водоотведения в Змеиногорском районе"; подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель программы | удовлетворение потребности населения Змеиногорского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами; обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края |
| Задачи программы | повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения; обеспечение стабильного функционирования системы теплоснабжения; модернизация котельных и тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и современных материалов |
| Индикаторы и показатели программы | темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года; |
| Срок и этапы реализации программы | 2021 – 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами" на 2021 – 2025 годы (далее - "муниципальная программа") за счет всех источников финансирования составит 359610,41 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 319861,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 102279,43 тыс. рублей; 2022 год – 97941,20 тыс. рублей; 2023 год – 119640,83 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей. за счет средств местных бюджетов – 39748,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 10734,73 тыс. рублей; 2022 год – 11866,54 тыс. рублей; 2023 год – 12797,68 тыс. рублей; 2024 год - 2200 тыс. рублей; 2025 год - 2150 тыс. рублей. Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 359610,41 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 113014,16 тыс. рублей; 2022 год – 109807,74 тыс. рублей; 2023 год – 132438,51 тыс. рублей; 2024 год – 2200,00 тыс. рублей; 2025 год – 2150,00 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями Змеиногорского районного совета депутатов местном бюджете |
| Ожидаемые результаты реализации программы | к концу 2025 года: снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2020 годом до 90% |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Змеиногорского района Алтайского края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организации, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

В настоящий момент в Змеиногорском районе отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения края относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют значительный срок окупаемости, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

## 2. Приоритеты районной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели и задачи, описание основных

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

### 2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления обеспечения населения Змеиногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных ею мероприятий, показатели результативности их реализации.

Нормативная правовая база разработки муниципальной программы:

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 15.09.2020 N 397)

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710;

постановление Администрации Алтайского края от 11.06.2013 N 309 "Об утверждении Порядка формирования, содержания и использования резерва оборудования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края";

постановление Администрации Алтайского края от 11.11.2015 N 451 "Об утверждении Положения об аварийном запасе материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства края";

региональный проект Алтайского края "Чистая вода", утвержденный решением Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 N 2;

### 2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Змеиногорского района Алтайского края.

Задачами реализации муниципальной программы являются:

удовлетворение потребности населения Змеиногорского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Змеиногорского района Алтайского края;

создание условий для бесперебойного обеспечения населения Змеиногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами.

### 2.3. Показатели и ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Показатели муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

### 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 год без деления на этапы.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района Алтайского края.

подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения и водоотведения в Змеиногорском районе";

подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения".

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программы.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 359610,41 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 319861,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 102279,43 тыс. рублей;

2022 год – 97941,20 тыс. рублей;

2023 год – 119640,83 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств местных бюджетов – 39748,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 10734,73 тыс. рублей;

2022 год – 11866,54 тыс. рублей;

2023 год – 12797,68 тыс. рублей;

2024 год – 2200 тыс. рублей;

2025 год – 2150 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении муниципальной программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

## 6. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель и участники программы обеспечивают выполнение мероприятий муниципальной программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга являются мероприятия муниципальной программы, выполненные в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

Отдел энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Змеиногорского района Алтайского края:

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

рекомендует участникам муниципальной программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации муниципальной программы;

Участники подпрограммы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий муниципальной программы.

## 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Змеиногорского района от 05.03.2020 № 66 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

Приложение 1

к муниципальной программе

Змеиногорского района

Алтайского края "Обеспечение

населения Змеиногорского района

жилищно-коммунальными услугами"

на 2021 – 2025 года

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА"

### Паспорт подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения и водоотведения Змеиногорского района "

| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Змеиногорского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация города Змеиногорска; Минстрой Алтайского края (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | удовлетворение потребности населения Змеиногорского района в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задачи подпрограммы | повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения |
| Перечень мероприятий подпрограммы | мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения |
| Показатели подпрограммы | снижение числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2020 годом; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 167049,41 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 54384,16 тыс. рублей; 2022 год – 54656,74 тыс. рублей; 2023 год – 56758,51 тыс. рублей; 2024 год – 650,00 тыс. рублей; 2025 год – 600,00 тыс. рублей. за счет средств краевого бюджета – 140934,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 47251,33 тыс. рублей; 2022 год – 45948,23 тыс. рублей; 2023 год – 47734,73 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей. за счет средств местных бюджетов – 26115,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 7132,83 тыс. рублей; 2022 год – 8708,51 тыс. рублей; 2023 год – 9023,78 тыс. рублей; 2024 год – 650,00 тыс. рублей; 2025 год – 600,00 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | к концу 2025 года: снижение числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2020 годом до 84,1 % |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Поверхностный сток воды в Змеиногорском районе формируется в бассейне реки Обь, реки Змеиногорского района являются притоками Чарыша и Алея такие, как река Белая, берущая начало на юге с Тигирекского хребта, Корболиха, Гольцовка, Харьковка. Район богат озерами. Размеры большинства из них по площади не достигают 1 кв. км. Самое большое и самое красивое – озеро Колыванское. Жители Змеиногорского района Алтайского края получают артезианскую воду.

Протяженность водопроводных сетей – 157,114 км, износ составляет 70 – 80 %.

Основными поставщиками услуг по водоснабжению и водоотведению в Змеиногорском районе Алтайского края являются:

МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

МУП «Водоканал г. Змеиногорска»

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

### 2. Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

#### 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" приоритетом районной политики в сфере реализации подпрограммы 1 является гарантированное обеспечение жителей Змеиногорского района Алтайского края питьевой водой в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим требованиям по безопасности.

#### 2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Змеиногорского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение задачи по повышению качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения.

Решение задачи подпрограммы 1 осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, приведенных в приложении 6 к муниципальной программе.

Отбор объектов для включения в муниципальную программу произведен по результатам мониторинга оценки состояния объектов систем водоснабжения.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 определен по итогам мониторинга оценки состояния объектов водоснабжения:

1. Реконструкция системы водоснабжения с. Барановка

2. Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Змеиногорск

К основным проблемам водоснабжения населения Змеиногорского района относятся:

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;

значительные потери воды в изношенных системах транспортировки.

#### 2.3. Показатели и ожидаемые результаты подпрограммы 1

Показатели муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

#### 2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 год без деления на этапы.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 167049,41 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 54384,16 тыс. рублей;

2022 год – 54656,74 тыс. рублей;

2023 год – 56758,51 тыс. рублей;

2024 год – 650,00 тыс. рублей;

2025 год – 600,00 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 140934,29 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 47251,33 тыс. рублей;

2022 год – 45948,23 тыс. рублей;

2023 год – 47734,73 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 26115,12 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 7132,83 тыс. рублей;

2022 год – 8708,51 тыс. рублей;

2023 год – 9023,78 тыс. рублей;

2024 год – 650,00 тыс. рублей;

2025 год – 600,00 тыс. рублей;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение 2

к муниципальной программе

Змеиногорского района

Алтайского края "Обеспечение

населения Змеиногорского района

жилищно-коммунальными услугами"

на 2021 – 2025 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### Паспорт подпрограммы 2 "Модернизация и обеспечение

стабильного функционирования объектов теплоснабжения"

| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Змеиногорского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация города Змеиногорска; Минстрой Алтайского края (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Змеиногорского района |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение стабильного функционирования системы теплоснабжения; модернизация котельных и тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и современных материалов |
| Перечень мероприятий подпрограммы | модернизация систем коммунальной инфраструктуры; строительство, реконструкция, ремонт объектов теплоснабжения |
| Показатели подпрограммы | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла по сравнению с 2020 годом; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 192561,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 58630,00 тыс. рублей; 2022 год – 55151,00 тыс. рублей; 2023 год – 75680,00 тыс. рублей; 2024 год – 1550,00 тыс. рублей; 2025 год – 1550,00 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 178927,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 55028,10 тыс. рублей; 2022 год – 51992,97 тыс. рублей; 2023 год – 71906,10 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 13283,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 3601,90 тыс. рублей; 2022 год – 3158,03 тыс. рублей; 2023 год – 3773,90 тыс. рублей; 2024 год – 1550,00 тыс. рублей; 2025 год – 1550,00 тыс. рублей. |
| Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | к концу 2025 года: Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до 22% |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского рай	она Алтайского края - комплекс, в котором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и коммунальных услуг.

Услуги ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории региона. В настоящее время в Змеиногорском районе услуги теплоснабжения оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района».

На территории Змеиногорского района расположены 15 котельных установленной мощностью 45,54 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 45,919 км, из них нуждается в замене 20,239 км (44%).

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

### 2. Приоритеты районной политики в сфере реализации

подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия, показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки и этапы реализации

#### 2.1. Приоритеты районной политики в сфере реализации

подпрограммы 2

Районная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие систем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения Змеиногорского района в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;

- создание условий для модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования.

#### 2.3. Показатели и ожидаемые результаты подпрограммы 2

Показатели муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

#### 2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 год без деления на этапы.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования составляет 192561,00 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 58630,00 тыс. рублей;

2022 год – 55151,00 тыс. рублей;

2023 год – 75680,00 тыс. рублей;

2024 год – 1550,00 тыс. рублей;

2025 год – 1550,00 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 178927,17 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 55028,10 тыс. рублей;

2022 год – 51992,97 тыс. рублей;

2023 год – 71906,10 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 13633,83 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 3601,90 тыс. рублей;

2022 год – 3158,03 тыс. рублей;

2023 год – 3773,90 тыс. рублей;

2024 год – 1550,00 тыс. рублей;

2025 год – 1550,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение 3

к муниципальной программе

Змеиногорского района

Алтайского края "Обеспечение

населения Змеиногорского района

жилищно-коммунальными услугами"

на 2021 – 2025 годы

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙНА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

НА 2021 -2025 ГОДЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации государственной программы |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами" |
| 1. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2020 года | % | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
| Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения и водоотведения в Змеиногорском районе" |
| 2. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2020 годом | % | 90,1 | 88,6 | 87,1 | 85,6 | 84,1 |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" |
| 3. | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 27,4 | 26 | 24,6 | 23,2 | 22 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Змеиногорского района

Алтайского края "Обеспечение

населения Змеиногорского района

жилищно-коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения и водоотведения в Змеиногорском районе» |
| 1 | Цель – удовлетворение потребности населения Змеиногорского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами | 2021-2025 |  | 54384,16 | 54656,74 | 56758,51 | 650,00 | 600,00 | 167049,41 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 47251,33 | 45948,23 | 47734,73 | 0,00 | 0,00 | 140934,29 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 7132,83 | 8708,51 | 9023,78 | 650,00 | 600,00 | 26115,12 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения | 2021-2025 |  | 54384,16 | 54656,74 | 56758,51 | 650,00 | 600,00 | 167049,40 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 47251,33 | 45948,23 | 47734,73 | 0,00 | 0,00 | 140934,29 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 7132,83 | 8708,51 | 9023,78 | 650,00 | 600,00 | 26115,12 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Приобретение ЭЦВ насосов | 2021-2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 400,00 | 350,00 | 1850,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 400,00 | 350,00 | 1850,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Приобретение ПЭ трубы различных диаметров | 2021-2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Приобретение частотные преобразователи | 2021-2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Реконструкция системы водоснабжения в с. Барановка | 2022-2023 | Администрация Змеиногорского района | 28825,30 | 4314,94 |  |  |  | 33140,24 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 24501,50 | 3667,70 |  |  |  | 28169,20 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 4323,80 | 647,24 |  |  |  | 4971,04 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Змеиногорск | 2021-2023 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска, Мистрой Алтайского края | 11764,71 | 49741,80 | 56158,50 |  |  | 117665,01 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 10000,00 | 42280,53 | 47734,73 |  |  | 100015,26 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1764,71 | 7461,27 | 8423,77 |  |  | 17649,75 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6. Техническое перевооружение водозаборного узла скважин №1, №2 в г. Змеиногорске Змеиногорского района | 2021 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска, Мистрой Алтайского края | 6958,59 |  |  |  |  | 6958,59 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 6749,83 |  |  |  |  | 6749,83 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 208,76 |  |  |  |  | 208,76 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт скважин муниципальных образований Змеиногорского района | 2021 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска, Мистрой Алтайского края | 6185,57 |  |  |  |  | 6185,57 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 185,57 |  |  |  |  | 185,57 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 2 (модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения) |
| 10 | Цель – обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края | 2021 – 2025 |  | 58630,00 | 55151,00 | 75680,00 | 1550,00 | 1550,00 | 192561,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 55028,10 | 51992,97 | 71906,10 | 0,00 | 0,00 | 178927,17 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3601,90 | 3158,03 | 3773,90 | 1550,00 | 1550,00 | 13633,83 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11 | Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования системы теплоснабжения | 2021 – 2025 |  | 1900,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 8100,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1900,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 8100,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 2.1.1. Приобретение котлов водогрейных | 2021 – 2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 1150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4350,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4350,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 2.1.2. Приобретение насосного оборудования | 2021 – 2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1000,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 2.1.2. Приобретение дымососов | 2021 – 2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 2.1.3. Приобретение труб металлических различных диаметров | 2021 – 2025 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2000,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 16 | Задача 2. Модернизация котельных и тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и современных материалов | 2021 – 2025 |  | 56730,00 | 53601,00 | 74130,00 |  |  | 184461,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 55028,10 | 51992,97 | 71906,10 |  |  | 178927,17 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1701,90 | 1608,03 | 2223,90 |  |  | 5533,83 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 2.2.1. Поставка модульной котельной 6 МВт (кот. 19 г. Змеиногорск) | 2021 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска, Мистрой Алтайского края | 56730,00 |  |  |  |  | 56730,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 55028,10 |  |  |  |  | 55028,10 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1701,90 |  |  |  |  | 1701,90 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 2.2.2. Капитальные ремонт теплосетей котельных №3,19 | 2022 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска, Мистрой Алтайского края |  | 23601,00 |  |  |  | 23601,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 22892,97 |  |  |  | 22892,97 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 708,03 |  |  |  | 708,03 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 2.2.3. Капитальные ремонт теплосетей котельных №17 г. Змеиногорск | 2022 | Администрация Змеиногорского района, Администрация города Змеиногорска, Мистрой Алтайского края |  | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 29100,00 |  |  |  | 29100,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 900,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 2.2.4. Капитальные ремонт тепловых сетей с. Карамышево | 2023 | Администрация Змеиногорского района, Мистрой Алтайского края |  |  | 21663,00 |  |  | 21663,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 21013,11 |  |  | 21013,11 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 649,89 |  |  | 649,89 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 2.2.5. Реконструкция котельной «Детский сад» с присоединением котельной «ГРП» с. Карамышево | 2023 | Администрация Змеиногорского района, Мистрой Алтайского края |  |  | 52467,00 |  |  | 52467,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 50892,99 |  |  | 50892,99 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1574,01 |  |  | 1574,01 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

Приложение 5

к муниципальной программе

Змеиногорского района

Алтайского края "Обеспечение

населения Змеиногорского района

жилищно-коммунальными услугами"

на 2021 – 2025 годы

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" НА 2021 – 2025 ГОДЫ

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 113014,16 | 109807,74 | 132438,51 | 2200,00 | 2150,00 | 359610,41 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 10734,73 | 11866,54 | 12797,68 | 2200,00 | 2150,00 | 39748,95 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 102279,43 | 97941,20 | 119640,83 | 0,00 | 0,00 | 319861,46 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |